АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2022 года 									        № 6

село Братковское

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

В соответствии с  постановлением администрации Братковского сельского поселения  Кореновского  района от 14 мая 2015 года №47  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Братковского сельского поселения Кореновского района»,  администрация Братковского сельского поселения Кореновского района                  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Братковского сельского поселения Кореновского района (Ножка) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Братковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района							           А.В. Демченко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 10.02.2022  года    № 6 «Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

Проект подготовлен и внесён:

Финансовым отделом администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела 						Л.А. Науменко

Составитель проекта:

Экономистом Братковского

сельского поселения

Кореновского района							         Ю.А. Шабанова

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Братковского

сельского поселения

Кореновского района								  О.Н. Ножка

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 10.02.2022 № 6 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

Ведомственная  целевая  программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год  (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 11 ноября 2020 года № 121 «Об утверждении  ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год».

Мероприятия программы  были направлены на повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района. Сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов.

Период реализации программы  - 2021 год.

Обеспечено финансирование программных мероприятий 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета 84,6 тыс.рублей и краевого на сумму – 2029,5 тыс. рублей

Общий объем финансирования 2114,1 тыс. рублей

Итоговый отчет

о выполнении ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2021 | План | 2114,1 | 84,6 | - | 2029,5 | - | 100,0 |
|  |  |  | Исполнение | 2022,6 | 80,9 | - | 1941,7 | - | 95,7 |
| 2 | Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях и анализ последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей на автомобильных дорогах. | 2021 | План | Без финансирования | Без финансирования | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  |  | - | - | - | - |
| 3 | Изготовление уголков по правилам дорожного движения, использование компьютерных программ в образовательных учреждений с целью использования их в процессе обучения безопасному поведению на дорогах | 2021 | План | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  | - | - | - | - |
| 4 | Проведение семинаров по повышению квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по обучению детей безопасному поведению на дорогах. | 2021 | План | Без финансирования | Без финансирования | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  |  | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе, | всего | План/ Исполнение | 2114,1/2022,6 | 84,6/80,9 | - | 2029,5/1941,7 | - | 95,7 |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной программы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий из средств краевого бюджета – 2029,9 ты.руб. и местного бюджета – 84,5 тыс.рублей. Общий объем  фактически произведенных расходов 2114,1  тыс. рублей. В соответствии с Федеральным Законом №44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведена закупка способ- открытого конкурса в электронной форме. Мероприятие выполнено полностью. Произведены ремонты: Ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивной от ПК0+)) (автомобильная дорога Подъезд к с. Братковское) до ПК2+20 в с. Братковском; Ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивная ПК0+00 (ул. Южной) до ПК2+30 в х.Журавский.

При оценке  эффективности реализации  ведомственной  целевой  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100%.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  100%.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района							       А.В. Демченко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 10.02.2022 № 6 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района»

на 2021 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы (Приложение №2) осуществлялось на основе следующих индикаторов:

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

| № п\п | Наименование задачи, мероприятий Программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Факти ческое значение | Отклонение |  |
|  |  |  |  |  | Тыс. рублей, -\+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Краевой бюджет/местный бюджет | 2029,5/84,6 | 1941,7/80,9 | 0 | 95,7% | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |
| 2 | Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях и анализ последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей на автомобильных дорогах. | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | 0 | 0 | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Изготовление уголков по правилам дорожного движения, использование компьютерных программ в образовательных учреждений с целью использования их в процессе обучения безопасному поведению на дорогах | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | 0 | 0 | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Проведение семинаров по повышению квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по обучению детей безопасному поведению на дорогах. | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | 0 | 0 | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе | Краевой бюджет/местный бюджет | 2029,5/84,6 | 1941,7/80,9 | 0 | 95,7 |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 2029,5 | 1941,7 |  | 95,7 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 84,6 | 80,9 | 0 | 95,7 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

| Показатель | Единица измерения | 2021 год | Отклонение | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | - / + | % |  |
| Снижение роста уровня аварийности на дорогах Братковского сельского поселения Кореновского района | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Снижение уровня числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием, всего (км) | км | 0,450 | 0,450 | 0 | 0 | 100,0 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Снижение роста уровня аварийности на дорогах Братковского сельского поселения Кореновского района; Снижение уровня числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; Протяженность отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием, всего км. | 2114,1/0,450 | 2022,6/0,450 | 1,0 |

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района															   А.В. Демченко