###

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ЭА-4/2019

### НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В БРАТКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

с. Братковское «14» октября 2019 год

Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района, в лице главы Братковского сельского поселения Кореновского района Демченко Алексея Владимировича, действующего на основании Устава Братковского сельского поселения Кореновского района, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, с одной стороны, и и ООО "РегионДорСтрой" в лице генерального директора Тарасовой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое (-ый) в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 02.10.2019 года № 0818300021519000383, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием своих материалов, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ: «Ремонт ул.Южной от ПК0+00 (а/д подъезд к с.Братковское) до ПК 3+80 в х.Журавском», (идентификационный код закупки по плану-графику 193233506373623350100100060014211244) согласно перечня объектов (Приложение №2 к настоящему контракту), по утвержденной технической документации в сроки, определенные настоящим Контрактом.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА**

 2.1. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включающую в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 2432383,89 (Два миллиона четыреста тридцать две тысячи триста восемьдесят три) рубля 89 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20(двадцать) процентов что составляет 405397 (четыреста пять тысяч триста девяносто семь) рублей 32 копейки.

2.2. Финансирование работ по контракту производится за счет средств бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района, на условиях софинансирования, в том числе:

96 % - 2335088,53 (два миллиона триста тридцать пять тысяч восемьдесят восемь) рублей 53 копейки - средства краевого бюджета;

4 % - 97295,36 (девяносто семь тысяч двести девяносто пять) рублей 36 копеек - средства бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества работ, и иных условий контракта

**3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

 3.1. Настоящий контракт действует со дня заключения до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее 31.12.2019 года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

 3.2. Календарные сроки выполнения работ: в течение 30 дней со дня заключения контракта.

3.2.1. Место выполнения работ: РФ, Краснодарский край, Кореновский район, ремонт ул.Южной от ПК0+00 (а/д подъезд к с.Братковское) до ПК 3+80 в х.Журавском.

3.3. Сроки выполнения работ, согласованные Заказчиком, являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения этих сроков, в порядке и размерах, установленных Контрактом.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Права Муниципального заказчика:

1. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Муниципальным заказчиком в письменном виде на имя полномочного представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.

1. Вправе применить штрафные санкции к Подрядчику, согласно Разделу 7.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Письменно обратиться к Муниципальному заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту и входящему в компетенцию Муниципального заказчика.

 4.2.2. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков с уведомлением Муниципального заказчика письменно в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения договора. Невыполнение Субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта.

4.2.3. Вправе с согласия Муниципального заказчика выполнить работы (часть работ) по Контракту досрочно.

4.2.4. При исполнении Контракта Подрядчик, по согласованию с Муниципальным Заказчиком, вправе выполнить работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

**4.3. Обязанности Муниципального заказчика:**

4.3.1. Передать Подрядчику подтвержденную в установленном порядке сметную и техническую документацию на ремонт объектов, указанных в Приложении № 2 к Контракту в полном объеме до начала производства работ.

4.3.2. Выделить для приемки выполненных работ, освидетельствования скрытых работ, контроля за качеством работ постоянного ответственного представителя при выполнении подрядных работ по ремонту автомобильных дорог в Братковском сельском поселении Кореновского района, который отдает указания и распоряжения от имени Муниципального Заказчика в соответствии с п. 4.1.1. настоящего Контракта.

4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

4.3.4. Уменьшить сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.3.5. Надлежащим образом уведомить Подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего Подрядчику банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций. При этом Стороны соглашаются с тем, что надлежащим уведомлением Заказчиком Подрядчика считается направление Заказчиком уведомления о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчик.

4.3.6. Принять выполненные работы (в том числе поэтапно) по документу о приемке выполненных работ.

Принять работы в соответствии с разделом 8 настоящего контракта и при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик работ, подписать документ о приемке выполненных работ и передать Подрядчику.

4.3.7. Оплатить стоимость работ, выполненных Подрядчиком согласно условиям настоящего контракта.

4.3.8. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком, в том числе применяемых при выполнении работ материалов.

4.4. Обязанности Подрядчика:

1. Принять на себя обязательства выполнить на объекте работы: работы по ремонту автомобильных дорог в сроки, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ, установленные настоящим Контрактом в строгом соответствии со сметной документацией, требованиями действующих норм и правил, с применением материалов и технологий, отвечающих требованиям Муниципального заказчика по условиям аукциона.

 4.4.2. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии:со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. Используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех используемых для реализации контракта материалов и оборудования до момента подписания членами приемочной комиссии и утверждения Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненных работ.

 4.4.4. Самостоятельно направлять и определять количество специалистов, необходимых для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, обеспечить их необходимым инвентарем и оборудованием.

 4.4.5. В случае повреждения или уничтожения имущества Муниципального заказчика по вине работников Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему контракту возместить Муниципальному заказчику вред в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4.4.6. До начала работ утвердить у Муниципального заказчика составы выпускаемых смесей и полуфабрикатов.

 4.4.7. До начала работ выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом выполняемых работ, при необходимости путем заключения договоров на лабораторные исследования с соответствующими организациями.

Лаборатории должны быть аттестованы (или иметь лицензию), иметь необходимое оборудование и штаты.

 4.4.8. В случае использования карьеров и сосредоточенных резервов Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства РФ.

 4.4.9. Подрядчику запрещается применение материалов и конструкций выполнение конструктивных элементов и объемов работ, не предусмотренных сметной документацией и технической документацией, без письменного согласования с Муниципальным заказчиком. Данные работы, выполненные без указанных согласований, приемке и оплате не подлежат.

 4.4.10. Немедленно уведомить Муниципального заказчика в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Муниципального заказчика).

 4.4.11. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее за-вершения в срок.

4.4.12. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный сторонами.

 4.4.13. Обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта.

 4.4.14. Обеспечить отчет представителю Муниципального заказчика об объеме и качестве выполненных работ. Вести журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30 октября 1997 года № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» (далее - Общий журнал работ). Подрядчик обязан представить Общий журнал работ по первому требованию Муниципального заказчика. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. Муниципальный заказчик регулярно, не реже одного раза в 10 дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

 4.4.15. Обеспечивать в ходе производства работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений и полосы отвода, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, устранять допущенные нарушения за свой счет.

 4.4.16. Обеспечивать надлежащее ограждение места производства работ в полном соответствии со схемой, разработанной Подрядчиком и утвержденной ГИБДД.

 4.4.17. Обеспечить соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенического режима, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов.

 4.4.18. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и распоряжения Муниципального заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

 4.4.19. При необходимости внесения изменений в техническую документацию или сметную документацию, Подрядчик имеет право приступать к производству работ только после письменного согласования и утверждения изменений Муниципальным заказчиком.

 4.4.20. Подготовить и вручить в день приемки представителю Муниципального заказчика акты о приемке выполненных работ КС-2 (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (форма КС-3), счет, счет-фактуру (при наличии) в 3 экземплярах.

 4.4.21. Предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

 4.4.22. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим работы, составляющие предмет настоящего контракта (объект закупки), - соответствовать таким требованиям.

**5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ**

5.1. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется после предоставления счета и актов приемки выполненных работ КС - 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС - 3, подписанных Муниципальным заказчиком и Подрядчиком**,** оформленных на основании подписанного членами приемочной комиссии и утвержденного Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненной работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, пропорционально выполненным и принятым объемам работ, в течение 30 календарных дней. Авансирование работ не предусмотрено.

1. Если инспекционная проверка установила факт несоответствия объемов выполненных работ, наличие брака и других дефектов, то независимо от срока принятия работ производится перерасчет стоимости оплаченных работ.

 5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик вправе произвести оплату за фактически выполненные работы, подтвержденные актом приемки выполненных работ КС - 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС – 3, за вычетом соответствующего размера неустойки, в случае отказа от уплаты неустойки Подрядчиком. Муниципальный заказчик уведомляет Подрядчика о реализации данного права, направляя последнему извещение.

**6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ**

6.1. Сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ (этапов) производится в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/> от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. № 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 13 октября 2015 г.)

Муниципальный заказчик ежемесячно принимает результаты работ, выполненные Подрядчиком, в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, когда Муниципальный заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения настоящего Контракта.

6.2. Результаты выполненных работ принимаются приемочной комиссией Муниципального заказчика, которая в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выполнения работ обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие выполненной работы требованиям Контракта. При проверке предоставленных Подрядчиком результатов работ в части их соответствия условиям настоящего контракта Муниципальным заказчиком будет проведена экспертиза.

6.3. При положительном решении приемочной комиссии составляется Акт приемки выполненной работы, который подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Муниципальным заказчиком.

6.4. При выявлении несоответствий в выполненной работе, препятствующих ее приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения, который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика. При отказе от подписания акта уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в акте, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

Подрядчик должен уведомить Муниципального заказчика в письменной форме об устранении выявленных недостатков.

6.5. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя Подрядчика в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня представления Подрядчиком выполненной работы. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия работ, которое подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика.

6.6. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в заключении, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

6.7. При сдаче результатов работ (или их части) Подрядчик обязан подготовить по установленной форме, подписать, скрепить печатью и вручить в день приемки представителю Муниципального заказчика акты о приемке выполненных работ КС-2 (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (форма КС-3), в количестве 3-х экземпляров. После подписания приемочной комиссией Акта приемки выполненной работы Муниципальный заказчик обязан подписать один экземпляр формы КС-2, КС-3 и передать Подрядчику в течение трех рабочих дней со дня его получения.

6.8. Подрядчик передаёт исполнительную документацию Муниципальному заказчику за три дня до даты начала приёмки выполненных работ.

6.9. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Муниципальным заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Муниципальным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик, не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения закрытия работ, уведомляет представителя Муниципального заказчика о необходимости приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию. Если представитель Муниципального заказчика не является к указанному сроку, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Муниципального заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить её за свой счёт.

 6.10. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

 6.11. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки.

 6.12. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

 6.13. Контроль качества, осуществляемый Муниципальным заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

 6.14. Порядок приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком по объему и качеству осуществляется на основании ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

 6.15. Муниципальный заказчик, обнаруживший после приёмки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 2-х дневный срок после их обнаружения, а Подрядчик в тот же срок явиться для устранения выявленных недостатков или составления 2-х стороннего акта и установления срока для устранения недостатков

 6.16. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

 6.17. Выполненная работа считается принятой с момента подписания членами приемочной комиссии и утверждения Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненной работы.

 6.18. Муниципальный заказчик вправе устранить выявленные недостатки выполненной работы собственными силами либо с привлечением третьих лиц с последующим возмещением понесенных расходов на их устранение с Подрядчика.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф) установлен Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 243238,39 (указать конкретный процент и(или) сумму) от цены контракта (этапа), определенном согласно Постановлению № 1042:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации

7.10. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации

7.11. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.13. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. Оплата неустойки (штрафа, пени) производится Подрядчиком по реквизитам, указанным Заказчиком в требовании, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения, если иной срок не предусмотрен в требовании Заказчика.

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне производства работ, изменения нормативно- правовых актов органов исполнительной и законодательной власти, регулирующих вопросы ремонта автомобильных дорог, а также вопросы финансирования вышеуказанной деятельности, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны извещают друг друга не позднее 7 дней с момента их наступления.

1. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
2. Решение Сторон о приостановлении или расторжении настоящего Контракта, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.

**9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

1. Во всех случаях, в связи с которыми может иметь место приостановление работ или расторжение Контракта, Стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем для избегания упомянутых действий.
2. Муниципальный заказчик имеет право приостановить работы в следующих случаях:
3. Несоблюдение Подрядчикомкачества выполняемых работ и применение некачественных материалов.
4. Нарушение Подрядчиком установленных настоящим Контрактом сроков выполнения работ, позволяющие поставить под сомнение возможность сдачи объекта в установленный срок.
5. Отсутствие операционного контроля качества выполняемых дорожных работ со стороны подрядной организации.
6. Осуществление лабораторного контроля неаттестованными лабораториями при выполнении работ.
7. Отсутствие надлежащего ограждения места производства работ и соответствующих дорожных знаков, а также непринятие прочих обязательных мер по технике безопасности.
8. Консервация объекта.
9. Невыполнение предписаний и распоряжений Муниципального заказчика.
10. Нарушение Подрядчиком существенных условий Контракта.
11. Если недостатки в выполненных работах в установленныйМуниципальным заказчиком разумный срок не устранены либо являются существенными и неустранимыми.
12. При наличии указанных в пункте 9.2. обстоятельств Муниципальный заказчик, считающий дальнейшее сотрудничество невозможным, имеет право прекратить работы и расторгнуть Контракт, о чем письменно уведомляет другую Сторону.

9.4.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального закона о контрактной

 9.5. Все дополнения и изменения к Контракту считаются действительными, если они оформлены и подписаны уполномоченными представителями сторон. Ни одна сторона не вправе вносить изменения без письменного согласия на то другой стороны.

Внесение изменений в настоящий Контракт осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента подписания его Сторонами в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.

9.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

 9.7. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

 9.8. Не допускать изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена контрактом в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

* 1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

10.1. Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна и слоeв основания дорожной одежды при капитальном ремонте и ремонте, составляет не менее 6 лет с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

10.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом, указанным в пункте 1.1. настоящего Контракта, всех содержащихся в технической документации и сметной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в течение всего гарантийного срока.

10.3. Качество работ, выполняемых по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего Контракта на протяжении гарантийного срока.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации автомобильных дорог обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя в срок, указанный в письменном извещении Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на весь период устранения недостатков (дефектов).

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков (дефектов), Муниципальный заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированной комиссии, привлекаемой Муниципальным заказчиком.

10.6. Муниципальный заказчик вправе устранить выявленные в гарантийный срок недостатки выполненной работы собственными силами либо с привлечением третьих лиц с последующим возмещением понесенных расходов на их устранение с Подрядчика.

10.7. Требования к гарантии качества работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара, использованному при выполнении работ (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, установленный в пункте 3.2 настоящего контракта, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.8. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 2 878,56 (Две тысячи восемьсот семьдесят) рублей 56 копеек (0,1% от начальной (максимальной) цены контракта) (*не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта*)

10.9. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика.

10.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии;

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

7) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

8) право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств;

9) право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

10) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

10.11. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся Исполнителем по следующим реквизитам

 УФК по Краснодарскому краю (Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района

л/с 05183006610

Банк получателя: Южное ГУ Банка России г. Краснодар

р/счет 40302810500003000137

БИК 040349001

ИНН 2335063736

КПП 233501001

КБК 992040922100S2440244

ОКТМО 03621402

10.12. Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение гарантийных обязательств, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение гарантийных обязательств», «номер извещения (лота) или номер реестровой записи контракта», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения гарантийных обязательств.

10.13. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 9.2 настоящего контракта, на счет поставщика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные работы.

10.14. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств

**11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

11.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ и срок действия обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, установленный пунктом 3.1 настоящего контракта, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 143 928,05 рублей (сто сорок три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 05 копейки.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона. № 44-ФЗ.

В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

11.3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта в следующих порядке и случаях:

если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов;

если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

11.4. В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Подрядчику при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, на основании письменного обращения Подрядчика в адрес Заказчика или Заказчиком по своей инициативе в течение 30 дней с момента исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, и, в том числе подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, при условии отсутствия оснований для удержания сумм из средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, в соответствии с разделом 6 настоящего контракта

**12. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ**

 12.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

 12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – две недели с даты поступления претензии. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

 12.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

**13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

 13.1. Муниципальный заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Контракта.

 13.2. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону. Письмо Стороны об изменении банковских реквизитов становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 13.3. Настоящий контракт составлен в электронной форме и подписан электронными цифровыми подписями сторон. Настоящий контракт может быть подписан на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

 13.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

 13.5. Подрядчик не вправе без письменного согласия Муниципального Заказчикапередать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Контракту.

 13.6. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ**

К настоящему Контракту прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:

14.1. Приложение № 1 Сведения о товарах (материалах), используемых при выполнении подрядных работ (согласно заявке участника закупки).

14.2. Приложение № 2 Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог в Братковском сельском поселении.

14.3. Приложение и№3 «График производства работ»

**15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН**

 **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ** **ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

|  |  |
| --- | --- |
| Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района353164, Краснодарский край, с. Братковское, ул. Центральная, 82Л.с. 03183006610 УФК по Краснодарскому краю р/с 40204810000000000165Южное ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 ИНН 2335063736/КПП 233501001Глава Братковского сельского поселенияКореновского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Демченко М.П. | ООО "РегионДорСтрой" Местоположение: 353181, Российская Федерация, Местоположение: Краснодарский край, Кореновский р-н, г. Кореновск, ул.Тимашевская, 28, Почтовый адрес: 353181, Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский р-н, г. Кореновск, ул.Тимашевская, 28, ОКПО 57530835, ИНН: 2335013238 /КПП: 233501001 БИК:040349722р/с:40702810000220000344кор/с:30101810200000000722Наименование банка: КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО г. Краснодар Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Тарасова М.П. |

##### Приложение № 1

* + 1. к контракту на выполнение работ
		2. от 14 октября2019 г. № ЭА-4/2019

СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ (материалах), используемых при выполнении подрядных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Товар | Товарный знак (при наличии) | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие) |
| Наименование показателя, ед. изм. показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Асфальтобетонная смесь |   | Смесь в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке - горячая, приготовляемая с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее 120 °С | Соответствие |
| Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород | - |
| В зависимости от вида минеральной составляющей щебеночная  | Соответствие |
| Описание  | Рационально подобранная смесь минеральных материалов с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии |
| Марка смеси | II |
| В зависимости от вида минеральной составляющей гравийная | - |
| Песок в составе асфальтобетонной смеси | Соответствует ГОСТ 31424-2010 или ГОСТ 8736-2014 |
| 2 | Брусок |  | Описание | Пиломатериал необрезной древесины хвойных пород  |
| Номинальная толщина, мм | 50  |
| Сорт по качеству древесины и обработки | 4 |
| Порода древесины | Сосна  |
| Назначение  | Для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения |
| Соответствие ГОСТу(-ам), регламентирующему(-им) данный товар  | Соответствие |
| Номинальная длина, м | 6  |
| 3 | Песок |  | Описание | Природный неорганический сыпучий материал  |
| Класс в зависимости от зернового состава и содержания пылевидных и глинистых частиц  | II |
| Группа в зависимости от крупности зерен | Средний или крупный |
| Соответствие ГОСТу(-ам), регламентирующему(-им) данный товар  | Соответствие |
| Соответствие ГОСТу(-ам), регламентирующему(-им) данный товар  | Соответствие |
| 4 | Пиломатериал |  | Наименование | брусок |
| Описание | пиломатериал обрезной древесины хвойных пород  |
| Номинальная толщина, мм | 60  |
| Сорт по качеству древесины и обработки | 3 |
| Номинальная ширина, мм | 70  |
| Порода древесины | Ель  |
| Номинальная длина, м | 6  |
| Соответствие ГОСТу(-ам), регламентирующему(-им) данный товар  | Соответствие |
| 5 | Пиломатериал |  | Наименование | брусок |
| Описание | Пиломатериал обрезной древесины хвойных пород  |
| Номинальная толщина, мм | 40, 44, 60,75 |
| Сорт по качеству древесины и обработки | 3 |
| Номинальная ширина, мм | 75  |
| Порода древесины | Ель  |
| Номинальная длина, м | 6  |
| Соответствие ГОСТу(-ам), регламентирующему(-им) данный товар  | Соответствие |
| 6 | Пиломатериал |  | Наименование | брусок |
| Описание | Пиломатериал обрезной древесины хвойных пород  |
| Номинальная толщина, мм | 50  |
| Сорт по качеству древесины и обработки | 2 |
| Номинальная ширина, мм | 75  |
| Порода древесины | Ель  |
| Номинальная длина, м | 6  |
| Соответствие ГОСТу(-ам), регламентирующему(-им) данный товар  | Соответствие |
| 7 | Пиломатериал |  | Термин | брусок |
| Описание | Пиломатериал обрезной древесины хвойных пород  |
| Номинальная толщина, мм | 50  |
| Сорт по качеству древесины и обработки | 2 |
| Номинальная ширина, мм | 75  |
| Порода древесины | Ель  |
| Номинальная длина, м | 6  |
| Соответствие ГОСТу(-ам), регламентирующему(-им) данный товар  | Соответствие |
| 8 | Пиломатериал |  | Наименование | брусок |
| Описание | пиломатериал обрезной древесины хвойных пород  |
| Номинальная толщина, мм | 50  |
| Сорт по качеству древесины и обработки | 2 |
| Номинальная ширина, мм | 75  |
| Порода древесины | Ель  |
| Номинальная длина, м | 6  |
| Соответствие ГОСТу(-ам), регламентирующему(-им) данный товар  | Соответствие |
| 9 | Асфальтобетонная смесь |   | Асфальтобетонные смеси в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен | Крупнозернистые и мелкозернистые  |
| Марка требуемой асфальтобетонной смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов |  II |
| В зависимости от вида минеральной составляющей  | Щебеночная и гравийная |
| Описание  | Рационально подобранная смесь минеральных материалов с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии |
| 10 | Битумы |   | Марка | БНД 60/90 и БНД 90/130  |
| Описание | Вязкие дорожные нефтяные |
| Соответствие ГОСТу(-ам), регламентирующему(-им) данный товар  | Соответствие  |
| 11 | Керосин |   | Марка | КТ-1 и(или) КТ-2  |
| Описание | Керосин технический представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость. Не содержит водорастворимых кислот, щелочей, механических примесей и воды в составе |
| 12 | Асфальтобетонная смесь |   | Горячие асфальтобетонные смеси в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен | Крупнозернистые и мелкозернистые  |
| В зависимости от величины остаточной пористости  | Плотные  |
| Тип | Б  |
| 13 | Битумы |   | Марка | МГ  |
| Описание | Жидкие дорожные нефтяные |
| Соответствие ГОСТу(-ам), регламентирующему(-им) данный товар  | Соответствие  |

\* а также знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

 **Муниципальный заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Администрация Братковского сельского поселения Кореновского районаГлава Братковского сельского поселенияКореновского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. ДемченкоМ.П. | ООО"РегионДорСтрой" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Тарасова М.П. |

* + - * 1. Приложение № 2
		1. к контракту на выполнение работ
		2. от 14 октября 2019 г. № ЭА-4/2019

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ**

Ремонт ул.Южной от ПК0+00 (а/д подъезд к с.Братковское) до ПК 3+80 в х.Журавском

 **Муниципальный Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Администрация Братковского сельского поселения Кореновского районаГлава Братковского сельского поселенияКореновского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Демченко М.П. | ООО "РегионДорСтрой" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Тарасова М.П. |

* + - * 1. Приложение № 3
		1. к контракту на выполнение работ
		2. от 14 октября 2019 г. № ЭА-4/2019

**График производства работ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Срок выполнения |
| Ремонт ул.Южной от ПК0+00 (а/д подъезд к с.Братковское) до ПК 3+80 в х.Журавском | в течение 30 дней со дня заключения контракта. |

**Муниципальный Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Администрация Братковского сельского поселения Кореновского районаГлава Братковского сельского поселенияКореновского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Демченко М.П. | ООО "РегионДорСтрой" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Тарасова М.П. |